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[bookmark: _Toc22489][bookmark: _Toc31551][bookmark: _Toc14373][bookmark: _Toc315]第一章 招标公告
广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001，拟面向社会公开招标。本次招标本着公开、公平、公正、诚信的原则，诚邀符合条件并有意参与本项目施工的供应商参加投标。有关事项公告如下：
[bookmark: _Toc23596][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc20151][bookmark: _Toc32267]一、招标项目基本情况
项目名称：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001
项目编号：ZD-FK(G)-2026-001
招标人：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
施工面积：以招标人现场验收合格面积为准
工期：季节性施工，以招标人书面进场通知为准
竞价方式：综合评分法。总分100分，其中投标报价60分，其他评审因素40分。投标人按各地块分别下浮竞价，投标报价不得高于招标控制上限单价。
技术规程：按《广东肇鼎储备林投资有限公司技术规程》执行
招标工序控制上限价：控制上限单价系指完成单地块全部约定工序的综合单价，包含人工、材料（肥料、苗木、除草剂除外）、机械、运输、装卸、安全、管理、税费、森林防火等全部费用。详见本公告附件2。


	广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001
（ZD-FK(G)-2026-001）
施工工序招标控制上限价表

	标段
	地点
	地块号
	造林年度（年）
	造林树种
	面积（亩）
	要求完成时限
	施工工序

	控制上限单价（元/亩）
	单项合同估算价（元）

	合计
	5739.55
	
	1315667.27

	1
	广东郁南县南江口镇古蓬村、南渡村、南瑶村
	郁南033
	2022
	桉
	315.75
	2026.12.25
	全割砍杂；除草；除萌定株；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	296.46
	448574.17

	
	
	郁南034
	2020
	桉
	244.50
	2026.12.25
	全割砍杂；除草；除萌定株；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	299.59
	

	
	
	郁南035
	2021
	桉
	949.95
	2026.12.25
	全割砍杂；除草；除萌定株；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	296.56
	

	2
	广东德庆县官圩镇官圩村、莫村镇益村村，怀集县桥头镇六竹村
	德庆026
	2026
	桉
	639.34
	2026.12.25
	扒蔸；全割砍杂；除萌（一）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	202
	321040.64

	
	
	德庆027
	2026
	桉
	232.08
	2026.12.25
	扒蔸；砍杂；除萌（一）；除萌（二）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	257
	

	
	
	怀集004
	2026
	桉
	654.70
	2026.12.25
	扒蔸；全割砍杂；除萌（一）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	202
	

	3
	广东怀集县诗洞镇龙凤村
	怀集001
	2026
	桉
	1322.48
	2026.12.25
	扒蔸；全割砍杂；除萌（一）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	202
	546052.46

	
	
	怀集002
	2026
	桉
	1380.75
	2026.12.25
	
	
	


[bookmark: _Toc5334][bookmark: _Toc14622][bookmark: _Toc23930][bookmark: _Toc13450]二、投标人资格要求
（一）具有独立承担民事责任能力的主体，主要包括依法登记的法人、其他组织，拥有与本项目规模相匹配的资金实力及履约保障能力。
（二）近3年无严重失信、无重大行政处罚记录。
（三）承诺中标后不转包、不分包本项目，严格遵守安全生产、森林防火及肇鼎公司各项管理制度。
（四）承诺中标后能够一次性组织15名及以上工作人员进场施工，现场管理规范有序。
（五）按要求足额缴纳投标保证金，并提交完整、真实、有效的投标资料。
[bookmark: _Toc20700][bookmark: _Toc31794][bookmark: _Toc28873][bookmark: _Toc22897]三、获取招标文件
（一）时间：2026年8月11日至2026年8月31日。
（二）获取方式：在广东肇鼎储备林投资有限公司官网（https://www.zqcbl.cn/）获取。
[bookmark: _Toc2214][bookmark: _Toc4878][bookmark: _Toc28673][bookmark: _Toc19283]四、投标保证金
（一）金额：投标保证金按每个标段的单项合同估算价的2%计取（最低不少于10000元）。如标段1的投标保证金为单项合同估算价448574.17×2%=8971.48＜10000元，则投标保证金按10000元计。
（二）缴纳账户：
账户名称：广东肇鼎储备林投资有限公司  
银行账号：2034 4129 9001 0000 0446 471
开户银行：中国农业发展银行肇庆市分行  
（三）缴纳人名称须与投标人名称一致，转账备注：XX公司—ZD-FK(G)-2026-001标段XX投标保证金（例：XX公司—ZD-FK(G)-2026-001标段1投标保证金）。
（四）投标人须凭银行转账回执前往广东肇鼎储备林投资有限公司财务部门开具保证金收据。
（五）未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标投标人的投标保证金自动转为履约保证金。
（六）有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
1.投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
2.中标后无正当理由拒绝签订合同的；
3.提供虚假材料、串标围标或以其他不正当手段骗取中标的；
4.中标人转包或违法分包的；
5.施工过程中严重违约导致合同解除的。
[bookmark: _Toc3234][bookmark: _Toc28316][bookmark: _Toc31188][bookmark: _Toc16680][bookmark: _Toc411]五、投标文件递交
（一）投标文件材料：
1.营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、身份证复印件；
2.投标函；
3.投标竞价表；
4.投标人承诺书；
5.授权委托书（委托代理时提供）；
6.投标保证金收据或银行转账凭证复印件；
7.“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”官网查询截图（无严重失信、无重大行政处罚）；
8.招标人要求提供的其他资料（参考评标细则要求提交）。
（二）递交截止时间：2026年8月31日上午9:00
（三）递交地点：广东肇鼎储备林投资有限公司
（四）逾期送达、未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc3889][bookmark: _Toc2536][bookmark: _Toc23771][bookmark: _Toc30252][bookmark: _Toc29138]六、开标时间及地点
（一）开标时间：2026年8月31日上午9:00
（二）开标地点：广东肇鼎储备林投资有限公司
（三）投标人可根据自身情况自主决定是否派代表参加开标会议。无论投标人是否派代表到场参加开标，均不影响其投标文件的效力。投标人未参加开标会议的，视为对开标过程及开标结果完全认可，事后不得提出异议。
（四）本次开标由招标人委托广东肇鼎储备林投资有限公司工作人员主持。
[bookmark: _Toc32335][bookmark: _Toc25306][bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc26440]七、投标询问联系信息
（一）地址：广东肇鼎储备林投资有限公司
（二）联系人及联系方式：莫先生：13397720689（投标咨询）；谢先生：13929831187（查看工地现场）。
[bookmark: _Toc28403][bookmark: _Toc28291][bookmark: _Toc23715][bookmark: _Toc30592]八、公告期限
自本公告发布之日起至投标截止时间止。招标文件全文详见本公告附件1。招标地块详情见附件2《广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司承揽公开招标明细表》。

附件1.广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营
林项目001招标文件
2.广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司承揽公开
招标明细表


广东肇鼎储备林投资有限公司
时间：2026年8月11日
- 1 -

- 2 -

[bookmark: _Toc16640][bookmark: _Toc3518][bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc24040]第二章 投标须知

[bookmark: _Toc32625][bookmark: _Toc11055][bookmark: _Toc3242][bookmark: _Toc20502]一、项目概况
项目名称：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001
项目编号：ZD-FK（G）-2026-001
招标人：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
作业内容：萌芽更新、抚育（含追肥）等营林工序，招标人可根据年度生产计划调整施工工序，投标人须服从工序调整和工序实施时间安排。
项目地点：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司辖区
施工面积：以实际验收合格面积为准
最高限价：按《施工工序招标控制上限价表》执行
技术规程：按《广东肇鼎储备林投资有限公司技术规程》执行
[bookmark: _Toc16766][bookmark: _Toc9477][bookmark: _Toc11221][bookmark: _Toc11990]二、违约处罚措施
（一）人员进场与用工违约
1.逾期进场：每逾期10天（不足10天按10天计），支付合同总价0.3%违约金；逾期超30天，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%违约金并赔偿损失。
2.作业人数不足：甲方将根据各地块、各工序的实际需求，确定所需作业人数，乙方须按甲方要求足额配备作业人员。现场核查每少5人，乙方每次向甲方支付500元违约金；因人员不足延误工期，同步按工期违约追责。
（二）施工质量违约
1.一般质量问题：乙方无偿返工、承担全部返工费用，按期整改合格不予处罚；拒不整改或整改不合格，乙方向甲方支付1000元/次违约金，并扣减工序工程款。
2.严重质量问题：若因质量问题无法通过整改弥补的，甲方有权单方解除施工合同，乙方须承担全部损失，并按合同总价款的10%-20%向甲方支付违约金。
（三）施工进度违约
1.逾期1-10天：每日按合同总价0.05%支付违约金；
2.逾期11-20天：每日按合同总价0.1%支付违约金；
3.逾期21-30天：每日按合同总价0.15%支付违约金；
4.逾期超30天，视为根本违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价10%违约金，并赔偿全部损失。
（四）物资损毁浪费违约
乙方造成苗木、肥料、农药等物资丢失、浪费、损毁，按采购原价全额赔偿；私自挪用、倒卖物资，甲方有权解除合同，并处物资价值2倍违约金，并移交公安机关处理。
[bookmark: _Toc23492][bookmark: _Toc1502][bookmark: _Toc28654][bookmark: _Toc23405]三、项目期限
本项目为季节性施工，开工、完工时间以招标人提前10天书面通知为准，中标人须严格按通知要求足额组织作业人员及机
- 1 -

- 2 -

具进场，不得擅自进场或拖延进场时间。
[bookmark: _Toc3224][bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc24852][bookmark: _Toc12036]四、投标人资格要求
与本项目招标公告要求一致，最终资格要求以招标公告为准
[bookmark: _Toc24569][bookmark: _Toc27031][bookmark: _Toc16048][bookmark: _Toc10747]五、招标文件的澄清与修改
（一）投标人若对招标文件存在疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式向招标人提出。
（二）招标人可在投标截止时间3日前发出补充通知，对招标文件进行修改或澄清。补充通知与招标文件具有同等法律效力。
（三）为保障投标人拥有合理时间编制或调整投标文件，招标人可酌情延长投标文件递交截止时间，并以补充通知形式告知所有已获取招标文件的投标人。
[bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc20230][bookmark: _Toc2397][bookmark: _Toc5781]六、投标文件编制
（一）投标文件采用中文书写，内容真实、完整、清晰，加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托代理人签字。
（二）投标文件份数：投标人应提交纸质投标文件1份。
（三）投标文件应包含以下内容：
1.营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、身份证复印件；
2.投标函；
3.投标竞价表；
4.投标人承诺书；
5.授权委托书（委托代理时提供）；
6.投标保证金收据或银行转账凭证复印件；
7.《信用中国》或《国家企业信用信息公示系统》官网查询截图（无严重失信、无重大行政处罚）；
8.招标人要求提供的其他资料（参考评标细则要求提交）。
[bookmark: _Toc12056][bookmark: _Toc16746][bookmark: _Toc13319][bookmark: _Toc10576]七、投标文件递交
（一）递交截止时间：2026年8月31日上午9:00。注：1.本项目为依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短公告发售周期不得少于20日；2.投标截止时间精确至具体日期和时间，逾期提交的投标文件将不予接收。
（二）递交地点：广东肇鼎储备林投资有限公司
（三）递交要求：
1.投标文件须密封包装，封面清晰注明项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，密封处加盖投标人公章。
2.投标人可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，须确保投标文件在递交截止时间前送达指定地点，以广东肇鼎储备林投资有限公司签收时间为准，逾期不予受理。邮寄风险由投标人自行承担。
3.逾期送达或不符合密封要求的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc30134][bookmark: _Toc5176][bookmark: _Toc23376][bookmark: _Toc31200]八、投标有效期
自投标截止之日起30日历天。招标人可根据需要书面要求延长投标有效期，投标人可拒绝延长且投标保证金不被没收；同意延长的，不得修改投标文件。
[bookmark: _Toc26783][bookmark: _Toc15381][bookmark: _Toc11350][bookmark: _Toc2324]九、开标与评标
（一）开标时间：2026年8月31日上午9:00
（二）开标地点：广东肇鼎储备林投资有限公司
[bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc8497][bookmark: _Toc28077]十、中标与合同签订
（一）中标结果公示无异议后，招标人向中标人发出中标通知书。
（二）中标人应在收到中标通知书后5个工作日内，与招标人签订书面合同。
（三）中标人逾期不签订合同的，视为放弃中标，投标保证金不予退还。
（四）合同价款按中标下浮系数一次性包干，包含人工、材料（肥料、苗木、除草剂除外）、机械、运输、装卸、安全、管理、税费、森林防火等全部费用，中标后不作调整。
[bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc31841][bookmark: _Toc29659][bookmark: _Toc11255]十一、其他
（一）投标人自行承担本次投标所发生的全部费用。
（二）投标人可自行踏勘现场，费用及安全责任自负。
（三）中标人须严格履行安全生产主体责任，与招标人签订《安全生产管理协议书》。

[bookmark: _Toc23772][bookmark: _Toc9823][bookmark: _Toc6956][bookmark: _Toc5199]第三章 评标细则
[bookmark: _Toc5307][bookmark: _Toc31570][bookmark: _Toc15549][bookmark: _Toc32266]一、评标办法
项目采用综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按综合得分由高到低排序，推荐前三名中标候选人。总分100分，其中投标报价60分，其他评审因素40分。评分标准详见本章第五部分。
[bookmark: _Toc26527][bookmark: _Toc15396][bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc16578]二、评标委员会及保密要求
（一）评标委员会组建
总人数≥5人（单数），其中公司代表1人+自治区林业局专家库随机抽取专家≥4人（其中技术、经济专家各不少于1人）
（二）评标委员会保密要求
1.保密范围
评标全过程所有信息均须严格保密，包括但不限于：
（1）评标委员会成员名单、专家信息；
（2）投标文件内容、投标人信息、投标报价；
（3）评审过程、评审意见、澄清内容、评分/比价情况；
（4）中标候选人推荐结果、评标报告、评标记录；
（5）开标前的标底（如有）；
（6）其他可能影响公平竞争的涉密信息。
2.保密义务
（1）评标期间不得擅自离开封闭场所，不得私自与外界联系。
（2）不得携带、使用手机等通讯设备，统一交由监督人员保管。
（3）不得向投标人或其他无关人员泄露、暗示、打探评审信息。
（4）不得记录、复制、拍摄、外传评标资料。
（5）评标结束后，不得泄露评审细节，不得接受相关方咨询。
（6）中标结果公示前，任何人不得泄露候选人名单及排序。
（7）评审资料、表格、记录统一回收存档，不得私自带出。
（三）纪律与责任
1.违反保密规定的，立即取消评标资格，评审意见无效。
2.记入专家不良行为档案，禁止参与后续评标。
3.造成损失、影响公正或涉嫌串标、泄密的，依法追究责任。
4.涉嫌违法犯罪的，移交纪检监察或司法机关处理。
[bookmark: _Toc19478][bookmark: _Toc8296][bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc27751]三、评标依据
（一）招标文件、补充文件、答疑纪要
（二）投标文件、澄清说明（不得改变实质性内容）
（三）国家现行招标投标法律法规
[bookmark: _Toc6730][bookmark: _Toc21241][bookmark: _Toc6700][bookmark: _Toc24535]四、评标程序
（一）签到与宣布纪律
1.评委签到，核对身份，宣布回避事项、评标纪律、保密要求。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）与投标人存在经济利益关系，可能影响公正评标的；
（3）近三年内在投标人单位任职、提供咨询服务或参股的；
（4）与投标人有经济纠纷、竞争关系等可能影响公正评标的；
（5）项目主管部门或者监督部门的人员；
（6）法律法规应当回避的其他情形。
2.明确评标依据：招标文件、投标文件、法律法规。
3.全程封闭、全程录音录像、接受纪检监督。
（二）资格性审查
审查以下内容，任一项不通过即无效投标：
1.营业执照有效，经营范围符合招标项目要求
2.法定代表人身份证明或授权委托书有效
3.按规定缴纳投标保证金
4.提供《投标人承诺书》
5.信用查询结果截图（无严重失信、无重大行政处罚）
资格审查不通过的投标人，其投标文件视为无效，不进入符合性审查及后续评审环节。
（三）符合性审查
审查以下内容，任一项不通过即无效投标：
1.投标文件按要求签字、盖章
2.报价完整、不超过招标控制价
3.未提出附加条件、未背离招标文件实质性内容
（四）报价评审
1.投标人只出价一次，报价填报控制上限单价下浮系数（%），下浮系数变量单位为0.5%（即投标人填报的下浮系数须为0.5%的倍数，如0.5%、1.0%、1.5%……）。例如：控制上限单价下浮0.5%，表示结算时按该树种控制上限单价的99.5%支付；下浮1.0%，表示按99.0%支付。
2.各下浮系数须在有效范围内，下浮系数低于0%或高于100%的，视为无效报价。
3.对有效投标报价进行算术校核，修正计算错误。修正后仍不符合变量单位的，按无效报价处理。
4.评标委员会认为报价可能低于成本的，可要求投标人书面说明并提供证明材料；不能合理说明的，按无效投标处理。
5.除算术修正外，不得对投标价格进行任何调整。
（五）无效投标认定与汇总
评委共同确认无效投标名单及理由，签字确认，无效投标不进入排序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
1.投标文件未按规定密封、签字、盖章
2.资格、资质不符合要求
3.未按规定缴纳投标保证金
4.投标报价超过招标控制价
5.投标文件虚假、串标、围标
6.承诺中标后转包、违法分包
7.低于成本价且无法提供合理证明
8.其他不符合法律法规及招标文件规定的情形
（六）推荐中标候选人
1.对通过资格及符合性审查的有效投标人，按综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，第三高者为第三中标候选人。
2.出现两个及以上相同综合得分时，按投标报价由低到高排序，报价低者排名靠前；若投标报价仍相同，由评标委员会组织现场随机抽签，按抽签结果确定排序。
3.按最终排序推荐前三名为中选候选人，并注明顺序。
（七）撰写评标报告并签字确认
1.写明：项目概况、评委组成、审查情况、报价排序、推荐意见。
2.全体评委、监督人员签字确认，评标结束。
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[bookmark: _Toc17669][bookmark: _Toc27704][bookmark: _Toc13920]五、评分标准
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	60分
	采用经评审的最低投标价法（低价优先）计算。投标报价指投标总报价，计算方法见本章“六、价格分计算方法”。以所有有效投标人的最低投标报价为评标基准价，报价等于基准价的得满分60分；其他投标人报价得分按公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×60。计算结果保留小数点后两位。

	2
	入库从业地域及投标资格
	10分
	1.已纳入本公司营林劳务备选库，入库作业备案区域包含本项目实施区域、熟悉当地作业条件，得10分。

	
	
	
	2.未纳入公司营林劳务备选库，但能提供近3年同类营林劳务合同复印件（加盖公章）等履约能力证明材料的，由评标委员会酌情评分，最高不超过5分。

	
	
	
	3.未纳入本公司营林劳务备选库的且未提供任何履约能力证明材料的，本项得0分。

	3
	同类营林劳务业绩
	10分
	1.近3年（自投标截止日倒算）承接林业相关劳务项目（造林、抚育、清山、修枝、施肥、林地管护等），每提供1份有效劳务承揽合同（提供合同复印件或扫描件并加盖投标人公章）得2分，最高得6分。

	
	
	
	2.近3年承接过本公司同类营林劳务项目，额外加4分，本项满分10分。

	
	
	
	3.合同内容与本项目劳务无关不予计分，材料造假本项得0分。

	4
	信用状况
	10分
	1.须提供投标截止日前1个月内“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”官网查询截图并加盖公章，无任何失信记录、无任何行政处罚记录的，得10分；

	
	
	
	2.仅有1条轻微行政处罚记录的，得6分；

	
	
	
	3.有2条及以上轻微行政处罚记录的，得4分；

	
	
	
	4.存在一般经营异常（已移出）的，得2分；

	
	
	
	5.存在严重失信或重大行政处罚的，本项得0分（且不通过资格审查）。

	5
	施工队伍
	10分
	评审依据：拟投入作业人员花名册

	
	
	
	1.拟投入作业人员≥25人，得10分；

	
	
	
	2.拟投入作业人员21～24人，得7分；

	
	
	
	3.拟投入作业人员15～20人，得4分；

	
	
	
	4.拟投入作业人员不足15人，本项得0分。

	合计
	总分
	100分
	



六、价格分计算方法
（一）投标总报价认定：工作人员根据各投标人填报的控制上限单价下浮系数，按以下举例计算投标总报价：
投标总报价=投标总报价=296.46×（1-控制上限单价下浮%）×315.75+299.59×（1-控制上限单价下浮%）×244.5+296.56×（1-控制上限单价下浮%）×949.95
（注：控制上限单价来源于招标控制价表：古蓬村控制上限单价296.46元/亩，预计施工面积315.75亩；南渡村控制上限单价299.59元/亩，预计施工面积244.5亩；南瑶村控制上限单价296.56元/亩，预计施工面积949.95亩。投标人无需自行计算，由工作人员统一核算。）
（二）价格分计算：采用低价优先法。评标基准价=所有有效投标人投标总报价中的最低报价。投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×60。
七、中标人确定规则
（一）排名第一的中标候选人为中标人。
（二）第一候选人放弃、不能履约、逾期不签合同等，招标人可依次确定第二、第三候选人为中标人，也可重新招标。
（三）中标候选人公示不少于3日（自然日），无异议后发出中标通知书。


[bookmark: _Toc12922][bookmark: _Toc2127][bookmark: _Toc16720][bookmark: _Toc30344]第四章 评标监督办法
一、监督主体
公司监察部门全程现场监督，评标活动接受上级林业主管部门、财政、审计部门依法监督，评标委员会成员自觉接受监督。
二、监督内容
（一）评标委员会组建是否合规：公司代表1人+自治区林业局专家库随机抽取专家≥4人（其中技术、经济专家各不少于1人）
（二）评标过程是否封闭、保密、全程留痕。
（三）是否按招标文件规定的标准、方法评标，不另行增加评审标准。
（四）评委是否存在以下禁止行为：
1.应当回避不回避；
2.擅离职守；
3.私下接触投标人；
4.接受倾向性、暗示性意见；
5.不按规定否决不合格投标；
6.暗示、诱导投标人澄清说明。
（五）开标、评标、中标候选人推荐程序是否完整、记录是否齐全。
（六）中标候选人公示是否规范、期限是否足够。
三、评委纪律
（一）评标期间不得擅自离场、不得使用通讯设备；
（二）不得泄露评审情况、投标人信息、评标意见；
（三）客观、公正、独立评审，不受任何单位和个人干预；
（四）严禁收受财物、宴请、礼品等不正当利益。
四、异议与投诉处理
（一）投标人对评标结果有异议的，应在中标公示期间书面提出。
（二）招标人收到异议后3日内作出答复；答复前暂停招投标活动。
（三）对答复不服的，可依法向行政监督部门投诉。
五、责任追究
（一）评委违规的，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》给予警告、罚款、禁止评标、取消资格等处罚。
（二）工作人员非法干预评标的，依法给予处分；构成犯罪的，移送司法机关。
（三）投标人弄虚作假、串标围标的，取消投标/中标资格，没收保证金，列入不良名单。

- 1 -

- 2 -

[bookmark: _Toc15567][bookmark: _Toc957][bookmark: _Toc20829][bookmark: _Toc6555]第五章 营林工程承揽合同书
甲方：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
乙方：xx有限公司                        
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为加强和规范营林项目管理，遵循公平、公正、平等互利的原则，甲方以公开招标方式面向社会遴选合作方，乙方通过正式投标程序成功中标本项目。现双方就乙方中标承揽甲方的营林业务事宜协商一致，达成以下合同条款，以资共同遵守。
一、地点、面积、控制上限价
	

	标段
	地点
	地块号
	造林年度（年）
	造林树种
	面积（亩）
	要求完成时限
	施工工序

	控制上限单价（元/亩）
	单项合同估算价（元）

	合计
	5739.55
	
	1315667.27

	1
	广东郁南县南江口镇古蓬村、南渡村、南瑶村
	郁南033
	2022
	桉
	315.75
	2026.12.25
	全割砍杂；除草；除萌定株；追肥（1斤/株）；追肥运费
（含装卸费）；维修林道
	296.46
	448574.17

	
	
	郁南034
	2020
	桉
	244.50
	2026.12.25
	全割砍杂；除草；除萌定株；追肥（1斤/株）；追肥运费
（含装卸费）；维修林道
	299.59
	

	
	
	郁南035
	2021
	桉
	949.95
	2026.12.25
	全割砍杂；除草；除萌定株；追肥（1斤/株）；追肥运费
（含装卸费）；维修林道
	296.56
	

	2
	广东德庆县官圩镇官圩村、莫村镇益村村，怀集县桥头镇六竹村
	德庆026
	2026
	桉
	639.34
	2026.12.25
	扒蔸；全割砍杂；除萌（一）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	202.00
	321040.64

	
	
	德庆027
	2026
	桉
	232.08
	2026.12.25
	扒蔸；砍杂；除萌（一）；除萌（二）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	257.00
	

	
	
	怀集004
	2026
	桉
	654.70
	2026.12.25
	扒蔸；全割砍杂；除萌（一）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	202.00
	

	3
	广东怀集县诗洞镇龙凤村
	怀集001
	2026
	桉
	1322.48
	2026.12.25
	扒蔸；全割砍杂；除萌（一）；追肥（1斤/株）；追肥运费（含装卸费）；维修林道
	202.00
	546052.46

	
	
	怀集002
	2026
	桉
	1380.75
	2026.12.25
	
	
	



（一）甲方有权根据项目实际情况，在向乙方进行书面说明后，对承包的作业范围、施工工序进行合理调整，乙方应当予以配合。
（二）面积以实际施工面积为准，实际施工面积指经双方在施工工序完成后实地勾绘（无人机航拍勾绘）测算（使用1:10000地形图）或采用GPS绕测得出的面积。
（三）承揽费用单价为单地块中标单价，单地块中标单价=控制价×（1－投标下浮系数），单地块中标单价包含人工、材料（肥料、苗木、除草剂除外）、机械、运输、装卸、安全、管理、税费、森林防火等全部费用，以及为完成本合同承揽业务所需的其他直接、间接费用与不可预见费用。除本合同明确约定外，乙方不得以任何理由向甲方主张任何形式的额外费用。如乙方提出前述主张，甲方有权予以拒绝，且不视为违约。
（四）承揽费用核定：承揽费用计算公式为：各完工工序合格面积×中标单价，承揽总费用为单地块承揽费用之和。合同估算总价（按初始估算面积计算）仅作为履约保证金及违约金的计取基数，不作为最终结算依据。最终结算按第八条约定，以实际施工合格面积据实结算。
二、合同期限
（一）期限：   年   月   日至  年  月  日止。
（二）各作业工序开工、完工时间以甲方提前10天书面通知为准，乙方须严格按通知要求足额组织作业人员及机具进场，不得擅自进场或拖延进场时间。
若因天气原因或其他不可抗力造成乙方无法按期开工、完工时，乙方应在原因发生后的24小时内通知甲方，经甲方书面确认后，工期可相应顺延；如乙方未通知甲方或未经甲方书面确认的，则视为相关情形对乙方工期无影响。
三、履约保证金及支付方式
（一）履约保证金按合同总价的2%计取（最低不少于1万元），总额为￥____________（大写：____________）。乙方在投标时交付的投标保证金(金额为￥____________）中标后自动转为本合同的履约保证金。
（二）乙方在完成该承揽业务的所有工序后向甲方申请验收，经甲方组织人员验收合格且乙方不存在应承担违约赔偿等情形的，按照合同约定，甲方应在20个工作日内将履约保证金无息退还给乙方。
四、物资要求
为确保工程质量，肥料、除草剂由甲方采购、提供，相关费用由甲方承担。
五、施工技术规程
按《广东肇鼎储备林投资有限公司营林技术规程》（附件2）执行，施工技术规程未尽事宜甲方有权书面补充告知乙方，乙方需遵照执行。
六、监督、检查及验收
（一）乙方必须按承揽业务规程进行施工并接受甲方的指导、检查和监督。
（二）乙方每道工序完工，经乙方自检合格后应及时书面向甲方申请验收，甲方须在3—5个工作日内组织人员验收。甲方严格按照规定的技术规程检查验收，并出具验收意见书。如检查验收不合格的，乙方必须按要求整改直至验收合格才能开展下一道工序，如乙方未按甲方要求执行，将扣除对应工序承揽费用，情节严重的不予结算。
（三）甲方验收方法参照《广东肇鼎储备林投资有限公司监理实施办法》执行。
（四）乙方对甲方验收结果有异议，应在收到验收意见书之日起3个工作日内向甲方申请复核，甲方应在收到复核申请后5个工作日内组织复核并出具复核结果。复核结果为本次验收的最终结论。
七、违约责任
（一）乙方人员进场与用工违约
1.乙方逾期进场：每逾期10天（不足10天按10天计），支付合同总价0.05%违约金；逾期超30天，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。
2.作业人员不足：甲方根据各地块、各工序的实际需求书面确定所需作业人员人数，乙方须按甲方明确的人数要求组织安排作业人员。因人员不足延误工期，甲方还有权另行按本条第（三）款的约定追究乙方违约责任。
（二）施工质量违约
1.一般质量问题：乙方无偿返工、承担全部返工费用，按期整改合格不予处罚；拒不整改、或每整改不合格一次，乙方向甲方支付1000元/次违约金。
2.严重质量问题：若因质量问题无法通过整改弥补的，甲方有权单方解除施工合同，乙方须承担全部损失，并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。 
（三）施工进度违约
1.逾期1-10天：每日按合同总价0.05%支付违约金；
2.逾期11-20天：每日按合同总价0.1%支付违约金；
3.逾期21-30天：每日按合同总价0.15%支付违约金；
4.逾期超30天，视为根本违约，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的解约违约金（同期逾期违约金另行累加计算），并赔偿全部损失。
（四）乙方施工造成物资损毁浪费违约
乙方造成由甲方提供的苗木、肥料、农药等物资丢失、浪费、损毁，按采购原价全额赔偿；私自挪用、倒卖物资，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿物资价值2倍的违约金。
（五）乙方签订合同后无正当理由放弃履约的违约责任
乙方无正当理由放弃履行的，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，已施工部分不予结算，乙方还应向甲方支付合同估算总价款5%的违约金；违约金不足以弥补损失的，乙方应赔偿全部实际损失（包括重新采购费用、工期延误损失及维权费用）。
前款所称“正当理由”仅指不可抗力（如自然灾害、政府行为、社会突发事件等）致使合同目的不能实现的情形。商业风险（如报价过低、成本上涨、原料短缺、人员不足等）不构成正当理由。乙方主张正当理由的，应在3日内书面通知甲方并附证明，是否成立由甲方审核认定。
八、承揽业务结算
（一）预借进度款。每启动一项工序，待该工序工程进度过半且质量经甲方过程检查合格后，乙方方可向甲方申请对应进度款，进度款金额不超过已完成工序承揽费用的50%。
[bookmark: _GoBack]（二）承揽业务完工结算。乙方所完成的工序，报请甲方验收合格后，按合格面积×中标单价结算承揽费用，结算前乙方必须出具合法足额有效的发票向甲方申请结算，否则甲方有权暂缓支付相应合同款。甲方收到发票后30日内通过银行转账向乙方支付承揽费用，乙方账户信息如下：
账户名称：
账号：
开户行：
（三）乙方不可撤销地确认：本合同履行期内，如乙方所雇佣作业人员发生伤亡等安全责任事故或其他意外事件、纠纷的（包括但不限于作业人员劳资纠纷、伤亡事故赔偿，或因乙方作业、材料等原因引发第三方索赔等情形），依据本合同约定，由乙方自行承担前述作业人员伤亡事故、纠纷所产生的一切法律及赔偿责任。
如因乙方与其雇佣作业人员或第三方发生纠纷，导致第三方就乙方在本合同项下的劳务报酬向甲方主张权利的，甲方有权在纠纷所涉金额范围内暂停支付相应的承揽费用，待纠纷解决后据实处理。无争议部分的承揽费用仍应按本合同第八条第（二）款的约定支付。
九、甲乙双方权利义务
（一）甲方权利与义务
1.甲方负责对乙方作业人员进行技术规程、安全生产培训，并做好现场施工指导工作。
2.甲方督促乙方按要求办理作业人员保险事宜，督促指导和检查作业人员做好日常技术指导、安全生产、森林认证和日常卫生等工作。
3.甲方统一指定调配肥料、苗木、除草剂等造林物资，所产生运输费、材料费（除草剂、肥料、苗木除外）由乙方承担，同时甲方应确保指定调配的物资符合相关标准要求。
4.甲方负责在项目完工并验收合格后，及时完成相关费用结算工作。
（二）乙方权利与义务
1.乙方接到甲方施工通知后，须严格按照通知要求，在10日内足额组织作业人员入场施工。
2.乙方负责购置相应的生活物资、施工工具进场施工，以确保施工进度和质量，在规定的时间内按质按量完成承揽业务的各项作业。
3.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及相关规章制度。
4.乙方应自行组织作业人员参与岗前安全生产教育和作业操作培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉承揽业务安全操作规程。未经安全生产教育和培训合格的作业人员，以及机械作业没有上岗证或相关操作培训合格证的雇员，不得上岗作业，违规操作所造成事故由乙方自行负责。
5.乙方在林区作业时，应注意作业人员和管理人员的安全，禁止闲杂人员进入警戒线。乙方必须在有危险因素的区域和有关设施上，设置明显的安全警示标志，保证作业人员按规定佩戴劳动防护用品；确保雇员临时住所、工棚安全，严禁使用易燃易爆物品；向作业人员提供的食物必须符合相关卫生标准，不得提供劣质、过期等损害人体健康的食物；在作业过程中，若发生人身、车辆、牲畜等一切安全事故由乙方自行承担相应的法律责任并赔偿损失，甲方不承担由此产生的赔偿责任。
6.乙方人员须遵守国家的法律法规和当地的村规民约，不得在林区中放火、吸烟、酗酒、赌博等，一经发现，甲方有权责令其停止作业。由此造成的安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，由乙方依法承担赔偿责任。
7.在林区要注意生产、生活用火，如由乙方造成森林火灾的，火灾造成的损失由乙方负责赔偿。
8.乙方在施工期间，要做好作业人员安全教育和安全生产、森林防火和治安防范工作，严格按甲方森林认证的要求做好工棚选址、搭建、安全生产等工作，并签订安全生产管理协议书。在防火、防汛、防灾避险期间必须服从甲方工作安排。如造成甲方承担损失的，甲方全额向乙方追偿。
9.在林区内产生的生活垃圾要回收处理，不得乱扔。化学品空桶与肥料袋子使用完，要集中归类，由甲方统一处理。
10.乙方组织作业人员进场作业前，应确保全部作业人员入场前已购买人身意外伤害保险。乙方不保或者漏保的人员造成伤亡的，由乙方承担全部责任。
在作业期间，凡因乙方原因造成其作业人员人身安全事故或造成任何第三方人身损害或财产损失的，一切责任与赔偿均由乙方独立承担，与甲方无关。如甲方因此遭受损失（包括但不限于向第三方支付的赔偿金、违约金及律师费等维权费用），乙方应予以全额赔偿。
11.乙方在施工期间，必须服从甲方的指导，严格按照甲方技术规程标准、施工范围施工，工序完成经验收不合格的必须返工，若乙方违反技术规程、管理不善无法施工的，造成的损失由乙方自行承担。如因乙方拒不服从甲方管理造成施工质量不合格的，甲方有权终止合同并另行发包，由此而产生的经济损失全部由乙方负责。
12.乙方在每一项施工工序中需要进行不少于2次过程检查，完工后乙方需要亲自到林地进行自检，自检合格后方可通知甲方验收，甲方实地检查发现不合格的，乙方需按甲方要求将承揽业务返工合格。
13.乙方须在指定的作业范围内施工造林抚育，超出作业范围施工造林的，甲方不予结算，因此造成损坏公益林、天然林及其他损毁或纠纷的，一切后果由乙方负责。
14.乙方在施工过程中，若因与当地村民或第三方发生纠纷而影响施工，应立即通知甲方。属于因甲方林地权属不清或与当地村委/政府协调不力等原因引发的，由甲方主导协调解决，因此造成乙方人员、机械闲置的，甲方应予以相应补偿，工期顺延。属于乙方自身管理不当、与村民产生额外经济纠纷等原因引发的，由乙方自行负责解决，并赔偿因此给甲方造成的损失。因乙方或其人员的过错导致甲方承担损失的，甲方有权向乙方全额追偿（包括甲方一切损失、因此支出的诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费、律师费等）。
15.乙方严重违反广东肇鼎储备了投资有限公司营林生产技术规程及营林生产管理制度有关规定，情节恶劣造成甲方不可挽回损失的，乙方全额赔偿甲方一切损失。
16.必须遵守国家法律规定，不得雇用十八岁以下的未成年人（简称未成年人）。如甲方发现乙方违反上述规定雇佣未成年人，甲方有权督促乙方立即将其遣返，由此产生的交通、食宿费用均由乙方承担。对有60岁以上人员的，乙方须自行评估其健康状况是否适合从事具体工序，并为高龄人员购买足额保险，甲方不承担由此产生的风险和责任。
17.若乙方拖欠所雇作业人员工资，由乙方负责，与甲方无关。因乙方违约给甲方造成的损失包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等，甲方均有权向乙方追偿。
十、合同的终止和解除
（一）乙方违反本合同约定的质量标准、安全规范或工期要求，经甲方书面通知整改后，同一事项仍不能达到合同要求，或在本合同有效期内，甲方就同一性质的违约行为向乙方累计发出三次及以上书面整改通知的，甲方有权单方解除本合同。
（二）施工作业质量严重违反本合同规定要求的，甲方有权单方解除本合同并扣除应支付的承揽费用；承揽业务无正当理由逾期超过完成作业期限30天的，甲方有权解除本合同，按本合同关于乙方违约导致合同解除的相关约定结算剩余承揽费用。
（三）乙方未按时支付作业人员应得的劳务费或与作业人员、第三方发生其他纠纷未能在甲方要求的期限内解决，造成作业人员或第三方向甲方索要款项或提出任何请求的，甲方有权拒付费用，并解除本合同。
（四）乙方将中标承揽业务以任何方式分拆转让或转包的，甲方有权解除本合同。
（五）乙方不接受甲方技术人员的指导和监督，造成项目质量不合格的，甲方有权责成乙方返工，直至合格，如返工两次仍不合格，甲方有权单方解除本合同。
（六）因乙方原因导致发生重大安全事故或环保事故的,甲方有权解除本合同。
（七）乙方存在上述约定以外的其他违约行为3次以上的，甲方有权解除本合同。
除本合同另有约定外，因乙方违约造成甲方解除本合同的，履约保证金不予退回，并仅支付验收合格部分50%的工程款。同时，乙方需赔偿因其违约给甲方造成的全部损失（包括但不限于直接经济损失、重新招标费用、工期延误损失，以及因此支出的诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费、律师费等实现债权的费用）。
十一、安全生产特别约定
甲乙双方的权利义务及安全生产责任以双方另行签订的《安全生产管理协议书》为准。乙方违反《安全生产管理协议书》约定的，甲方有权依据该协议追究乙方的违约责任，直至解除本合同。
十二、通知与送达
（一）甲、乙双方指定以下通讯方式接收本合同项下通知、函件，以及人民法院、公证机构等发送的各类通知、司法文书等。
甲方的通讯地址为：xxx；联系人：xx；手机号码（微信同号）：xx；电子邮箱：xxx；
乙方的通讯地址为：xxx；联系人：xx；手机号码（微信同号）：xx；电子邮箱：xxx。
（二）任何一方改变上述列明的通讯地址、联系人、电子邮箱、手机号码的，应该提前五个工作日内书面通知对方。否则对方向原通讯地址、电子邮箱、手机号码发出的通知视为有效送达。
（三）任何一方发出通知，可以采取邮寄、快递寄送或者发送电子邮件、微信信息、手机短信等合法方式送达给对方。如通过邮寄或快递送达的，以对方签收之日视为送达；如通过发送电子邮件、微信信息、手机短信送达的，发出之日的当日视为送达。
（四）双方确认：任何一方或行政部门（交警、市政、消防等部门）、司法部门送达给一方的有关书面的整改通知及其他相关文书，如找不到该接收方或者该接收方拒绝签收的，寄出方以EMS快递、电子邮件等方式发往接收方在本合同中所载明的通信地址、联系人和电子邮箱发出的文书以对方签收之日或电子邮件发送当日视为送达，对该接收方立即产生法律效力。
十三、争议解决
双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。无法协商的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四、其他
（一）本合同由以下文件组成，均为本合同不可分割的组成部分，若各文件之间存在歧义或不一致，应以如下顺序在先者为准：
1.中标通知书；
2.本合同书及其附件、补充协议；
3.招标文件（含所有章节、公告及附表）；
4.中标人的投标文件及其澄清说明。
（二）本合同未尽事宜，由双方友好协商后另行约定。
（三）本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，自双方法定代表人或授权代理人签名并加盖公章之日起生效。

附件1.中标通知书
     2.广东肇鼎储备林投资有限公司营林生产技术规程
     3.安全生产管理协议书
     4.乙方营业执照、乙方代表身份证复印件


甲方（盖章）：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
法定代表人（或授权代理人）：
经办人：

乙方（盖章）：xxxxxxxxxxxx有限公司
法定代表人（或授权代理人）：
经办人：
联系电话：


签订日期：  年  月  日
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广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司：
我公司自愿参加贵单位组织的广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001（项目编号：ZD-FK（G）-2026-001）标段    招标活动，我公司已全面阅读并理解贵单位制定的招标文件的全部内容，承诺并遵守贵单位制定的招标文件的全部条款，自愿参加投标，并郑重承诺：
一、愿以招标控制上限单价下浮 _____ %的报价承揽本项目全部施工内容。（注：各工序投标下浮系数须为0.5%的倍数（即填报0.5、1.0、1.5……），否则视为无效报价）
二、投标文件自递交截止之日起30天内有效，有效期内不修改、不撤回投标承诺。
三、若我方中标，将严格按照规定时间签订合同、按期进场施工，全面履行合同约定义务；若未能履约，我方自愿接受投标保证金不予退还等相关处理。
四、我方承担本次投标活动产生的全部费用，所提交的所有资料均真实、合法、有效，自愿接受招标人的全程核查及相关验证。

投标人（盖章）：
法定代表人/授权委托代理人（签字）：
日期：2026年  月  日
[bookmark: _Toc29544][bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc6327][bookmark: _Toc5197]第七章 投标竞价表（范本）
一、投标项目名称：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001
二、项目编号：ZD-FK(G)-2026-001
三、投标标段：                 
四、竞价规则：采用按地块控制上限价下浮竞价；投标单价=控制上限价×（1−下浮系数%）；投标人须对单个地块分别填报下浮系数，不得选择性报价（即需对同一标段的地块都进行报价）。
投标下浮系数表
	投标下浮系数表

	标段
	招标地块号
	招标上限单价（元/亩）
	投标下浮系数（%）

	1
	郁南033
	296.46
	

	
	郁南034
	299.59
	

	
	郁南035
	296.56
	

	2
	德庆026
	202.00
	

	
	德庆027
	257.00
	

	
	怀集004
	202.00
	

	3
	怀集001
	202.00
	

	
	怀集002
	296.46
	


注：各工序投标下浮系数须为0.5%的倍数（即填报0.5、1.0、1.5……），否则视为无效报价
五、投标承诺：本报价真实、合法、有效，我方中标后，投标单价、总价均不作任何调整；我方承诺绝不转包、不分包本项目，严格按照招标文件及合同约定全面履行各项义务。


投标人（盖章）：
法定代表人/授权委托代理人（签字）：

[bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc27054][bookmark: _Toc27949][bookmark: _Toc329]第八章 授权委托书（范本）
委托人：
统一社会信用代码：
法定代表人：
地址：
受托人：身份证号码：
联系电话：
现委托上述受托人作为我方代理人，以我方名义参加广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001（ZD-FK(G)-2026-001）标段   的投标、开标、澄清、签约等全部相关事宜。代理人在上述授权范围内所签署的一切文件，我方均予以承认，并承担全部法律责任。
委托期限：自签字之日起至本项目投标所有相关工作全部完结并办理完后续衔接事宜止。

委托人（盖章）：
法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

日期：2026年  月  日

[bookmark: _Toc31659][bookmark: _Toc27145][bookmark: _Toc16451][bookmark: _Toc12360]第九章 投标人承诺书（范本）
本单位（本人）自愿参加广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001（ZD-FK(G)-2026-001）投标，已完整阅读并充分理解招标文件全部内容，郑重承诺：
严格遵守国家法律法规及招标人招投标管理规定，合法投标、不串标、不围标、不提供虚假资料，中标后不转包、不分包，严格履行合同，中标后能够一次性组织15名及以上工作人员进场施工，确保所有进场人员已购买人身意外伤害保险，落实安全生产与森林防火责任，文明施工、保质保量按期完成作业任务。若违反上述任一承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、违约责任及全部经济损失。

承诺人（盖章/签字）：
统一社会信用代码/身份证号：
日期：2026年  月  日

[bookmark: _Toc1651][bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc3531]第十章 评标报告（范本）
[bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc8784][bookmark: _Toc32390][bookmark: _Toc6217]一、项目基本情况
（一）项目名称：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001
（二）项目编号：ZD-FK(G)-2026-001
（三）评标对象：标段1
（四）招标人：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
（五）招标方式：公开招标
（六）招标公告发布时间：    年   月   日
（七）开标时间：   年   月   日   时   分
（八）开标地点：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
评标方式：综合评分法（总分100分，其中价格分60分，其他评审因素40分）
[bookmark: _Toc31496][bookmark: _Toc13828][bookmark: _Toc29584][bookmark: _Toc31352]二、评标委员会组建情况
公司派出代表1名，同时从自治区林业局专家库随机抽取专家不少于4名（其中技术、经济专家各不少于1名）。评标全过程由纪检监督人员现场监督，实行全程封闭评标、全程留痕管理，未出现场外沟通、倾向性干预等情况，评标程序规范、公平、公正。
[bookmark: _Toc31142]三、投标文件接收及到场情况
本次招标共收到投标文件   份，所有投标文件均在规定截止时间前完成现场密封递交，外包装完好、签章齐全、递交流程合规，未出现逾期递交、文件破损及其他异常递交情况。
[bookmark: _Toc26834][bookmark: _Toc24325][bookmark: _Toc5611][bookmark: _Toc4564]四、资格性、符合性统一审查情况
评标委员会已对所有投标人的资质材料、履约能力证明、安全生产承诺、合规从业证明等内容进行资格审查。经评标委员会集体核验确认：
有效投标人共   家，全部实质性响应招标文件条款要求；无资质不全、不符合条件、否决投标的情形。
[bookmark: _Toc17179][bookmark: _Toc4787][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc26683]五、评标规则说明
本次评标严格执行招标文件约定评审规定：
（一）全部通过资格审查、符合性审查、实质性响应文件要求的，均列为有效投标人；
（二）采用综合评分法，总分100分，其中价格分60分，其他评审因素40分；
（三）按综合得分由高到低依次排序（综合得分相同时，按投标报价由低到高排序）；
（四）按顺序择优推荐前3名作为中标候选人。
[bookmark: _Toc15971][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc15846][bookmark: _Toc15896]六、有效报价核对及综合评分结果（从高到低）
经现场统一复核各家报价算术准确性，并按照综合评分法对各有效投标人进行评分，具体评审结果如下：

综合评分结果表
	[bookmark: _Toc30135]排序
	投标人名称
	报价得分（60分）
	入库从业地域及投标资格（10分）
	同类营林劳务业绩（10分）
	信用状况（10分）
	施工队伍（10分）
	综合得分（100分）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc11489][bookmark: _Toc8462][bookmark: _Toc32674]七、评标过程合规性结论
本次评标严格遵守招投标相关规定及肇鼎公司内部采购管理制度，全程依规操作，评审口径统一、标准统一、全程留痕。所有报价公开透明、现场核对，不存在人为调整排序、不存在违规倾向性评审，本次评标结果真实有效、合法合规。
[bookmark: _Toc3312][bookmark: _Toc4622][bookmark: _Toc24432][bookmark: _Toc16717]八、评标正式推荐意见
评标委员会经集体研究一致同意，推荐综合得分排名第一的______为第一中标候选人，排名第二的______为第二中标候选人，排名第三的______为第三中标候选人。




评标委员会全体成员签字：


现场监督人员签字：


日期：  年  月  日

报告出具日期： 年  月

[bookmark: _Toc17006][bookmark: _Toc20486][bookmark: _Toc12018][bookmark: _Toc24961]第十一章 中标通知书
广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司2026年营林项目001（ZD-FK(G)-2026-001）标段    ，于2026年8月31日公开招标，经评标委员会评审、中标候选人公示无异议，现确定：
中标单位：
中标下浮系数表：
	序号
	地块号
	招标控制上限单价（元/亩）
	投标下浮系数（%）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



请中标单位严格按照招标文件规定签订合同并组织施工。



招标人（盖章）：

中标人（盖章）：

日期：2026年  月  日

[bookmark: _Toc15588][bookmark: _Toc9974][bookmark: _Toc825][bookmark: _Toc26319]第十二章 安全生产管理协议书
甲方：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
乙方：

根据双方签订的《营林工程承揽合同书》（合同编号：         ）约定，为遵守国家法律法规以及安全生产有关规定，确保乙方及乙方雇请的作业人员生命财产安全，经双方平等协商一致，特签订本安全生产管理协议书，双方共同遵守。
[bookmark: _Toc30776][bookmark: _Toc11565][bookmark: _Toc30452][bookmark: _Toc11930]一、甲方的权利、责任和义务
（一）甲方有权对乙方营林抚育施工过程中的安全生产情况进行监督检查，定期或不定期开展安全巡查，重点检查苗木种植、除草施肥、抚育修剪、病虫害防治等环节的安全操作情况，发现安全隐患的，有权要求乙方立即整改；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方有权暂停乙方作业，直至隐患消除。
（二）甲方应向乙方提供项目区域内的地质灾害风险点、森林防火重点区域、有毒有害植物分布区域、野生动物活动频繁区域等与营林抚育相关的安全信息，协助乙方开展安全生产教育培训工作，提供营林抚育作业相关的安全管理指导，如苗木种植规范、农药安全使用方法等。​
（三）发生安全事故时，甲方应积极协助乙方做好事故救援和处理工作，协调相关部门提供支持，但不承担事故赔偿责任（因甲方过错导致的事故除外）。
[bookmark: _Toc24347][bookmark: _Toc8426][bookmark: _Toc26164][bookmark: _Toc30156]二、乙方的权利、责任和义务
乙方必须遵守国家《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》《农药管理条例》等有关法律法规，严格遵守甲方安全生产规章制度和营林抚育项目施工操作规程。乙方对其所承揽的公司营林抚育项目的各环节，承担全部安全生产管理责任，指派专职人员做好项目作业人员的安全生产监督和检查，确保生产安全。如发生安全事故，乙方承担全部责任（因甲方过错导致的事故除外），造成甲方损失的，由乙方承担全额赔偿责任。   
（一）一般责任
1.乙方必须严把用工关。做到合法用工，不雇用无合法劳工证明的外籍人员；不雇用不听从安全管理、老弱病残（60岁以上或不具备正常劳动能力）及未满18周岁的未成年人。
2.乙方须需确保雇佣作业人员入场前已购买足额的人身意外伤害保险（保险期限应覆盖整个施工周期）。施工区域内的作业人员与甲方无劳动关系或劳务关系。​
3.乙方须为作业人员配备符合国家或行业标准的必要安全防护用品（如安全帽、防滑鞋、防护手套等），并监督作业人员正常佩戴和正确使用。
4.不得雇请无有效牌照、经检验不合格的车辆、船舶作为交通运输工具；不得雇请无相应驾驶资质的人员驾驶车辆、船舶等机械设备。​
5.施工作业使用的机械设备须性能完好，乙方应建立机械设备定期检查维护制度，及时消除故障隐患，确保作业人员人身安全。
6.工棚搭建须远离沟谷、陡坡、悬崖、枯树或易倒伏大树等危险地带，选择在地势平缓、开阔通风、地质条件稳定，无洪水、泥石流、滑坡、滚石、地面塌陷等安全隐患的区域。​
7.工棚四周须修建宽度不小于5米的防火隔离带，厨房与住宿区域不得混搭设置；汽油、农药、除草剂等危险物品须单独存放于远离火源、水源的专用库房，并由专人妥善保管。严格遵守用电安全规定，严禁私拉乱接电线，严禁使用不合格电器设备。  
8.做好作业人员生活管理，保障作业人员饮用卫生干净的饮用水（严禁饮用生水），严禁食用腐坏变质食品，严禁捕食野生动物，严禁烧蜂采蛹，严禁采食不明来源的野菜、野菌、野果、草药等物品，防止食物中毒或误食有毒物质。​
9.工棚须配置治疗蛇毒、蜂毒、中暑、腹泻、发烧、外伤等的基本药品及急救用品（如止血带、消毒棉片等），并指定专人负责药品管理，以备应急使用。​
10.严禁下河、湖、水库等自然水域游泳戏水；山洪暴涨时，严禁冒险开车或步行过河。​
11.遇暴雨、台风、雷电等灾害性天气，必须立即停止一切野外作业，组织作业人员撤离至安全区域；严禁在树下躲雨、户外拨打手机，以防雷击事故。​
12.夏季高温天气作业时，须合理调整作业时间，避开午间（11:00-15:00）高温时段，配备防暑降温用品（如绿豆汤、藿香正气水等），预防作业人员中暑事故。​
13.加强危险地段施工安全管理。在陡坡（坡度大于25°）、高边坡、滚石易发区施工时，须安排专职安全员现场看守盯防，确保作业安全；在社会公路沿线施工的，须在公路两侧设置明显警示标志（如反光警示牌、锥形桶等），并及时清除作业剩余物、枝叶、土石等障碍物，避免妨碍公路交通或引发交通事故。​
14.在林区内驾驶车辆时，须密切关注路况，防范塌方、滚石等危险；严禁人货混装，严禁酒后驾驶、超速行驶、超载运输等违章驾驶行为，确保交通安全。​
15.严格遵守野外用火管理规定，生活用火须做到人离火灭，防止森林火灾发生；若发生火灾，应立即报告甲方，初期火灾可视情况利用扑火工具开展扑救；火势无法控制时，应首先组织作业人员科学避险，并立即向甲方及当地林业主管部门、消防部门报告，不得盲目组织作业人员冒险扑救。​
16.要求作业人员遵守当地村规民约，严禁偷盗、毁坏村民财物，严禁参与黄、赌、毒违法活动，严禁酗酒滋事。注重环境卫生，不得乱扔乱倒垃圾，不得污染饮用水源。
[bookmark: _Toc90]（二）教育培训责任
1.乙方必须对作业人员（含管理人员、带班工头等）开展岗前安全生产教育培训（培训时长不少于24学时），培训内容应包括营林抚育相关法律法规、甲方安全生产规章制度、安全操作技能（如苗木种植、除草、施肥、病虫害防治、机械设备操作等）、应急处置方法（如农药中毒急救、火灾逃生、伤员救治等），保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作技能，知晓自身在安全生产中的权利和义务。培训后须组织考核，考核合格方可上岗。​
2.乙方须向作业人员明确告知其作业环境和工作岗位存在的危险因素（如滚石、雷击、机械伤害、农药中毒、野生动物袭击等）、事故防范措施及事故应急措施，定期组织安全技能实操训练（如农药正确配比与喷施、机械设备规范操作等），提高作业人员安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。​
3.不得使用未经安全生产教育培训或培训考核不合格的人员上岗作业。涉及特种作业（如焊接、大型机械设备操作等）或需持证上岗的岗位，必须雇请持有相应特种作业操作证的人员，严禁无证非法作业；从事农药喷洒作业的人员，须经过专业培训并掌握农药安全使用知识。
（三）安全检查责任
1.乙方必须严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，指定专职安全管理人员负责项目施工日常安全生产的监管和检查，建立安全检查台账，详细记录检查时间、地点、内容、发现问题及整改情况，确保安全检查工作常态化、规范化。​
2.安全检查范围应覆盖工棚住所（消防、用电、卫生、危险物品存放等）、作业工地（危险地段防护、作业规范、苗木保护等）、机械设备（性能、维护记录、防护装置等）、运输车辆（牌照、制动系统、装载情况等），以及作业人员的作业行为、劳动防护用品佩戴情况、思想动态、生活饮食安全等方面，及时发现安全隐患。​
3.对检查发现的安全隐患，须立即整改，能当场整改的必须当场整改；不能当场整改的，须明确整改责任人、整改期限和整改措施，并暂停相关作业，直至隐患消除后方可恢复施工。整改完成后须组织复查，确保隐患彻底消除。对甲方检查发现并提出的安全隐患，乙方须按要求按时整改，并将整改结果（隐患前后对比水印照片等）反馈甲方，必要时可组织甲方复查。
（四）作业管理责任
乙方必须加强营林抚育作业各环节安全生产管理，严格遵守苗木种植、除草、施肥、病虫害防治、抚育修剪等操作规程，建立作业现场安全管理制度。​
1.苗木种植作业时，作业人员须正确使用挖坑机、铁锹等工具，使用挖坑机前检查设备性能，确保无故障，操作时避免触碰设备旋转部件，防止机械伤害；种植区域内若存在地下管线、电缆等设施，须提前了解位置并做好标记，避免损坏；多人协同作业时，须保持安全距离，防止工具误伤。
2.除草作业时，使用割草机等设备前，检查设备刀片、燃油管路等部件，确保正常；作业前清理作业区域内的石块、杂物，防止设备运转时杂物飞溅伤人；多人在同一区域作业时，合理划分作业范围，避免相互干扰；使用化学除草剂除草时，须严格按照农药说明书配比药剂，佩戴防毒口罩、防护服、手套等防护用品，顺风喷洒，避免药液接触皮肤或吸入体内，同时防止药剂污染周边苗木、水源。​
3.施肥作业时，搬运肥料须轻搬轻放，避免肥料包装袋破损导致肥料泄漏；使用化肥时，须佩戴手套，防止肥料腐蚀皮肤；施肥过程中，按照规定用量均匀施肥，避免肥料过量灼伤苗木；若使用有机肥，须确保有机肥充分腐熟，防止滋生病虫害或产生有害气体；作业完成后，及时清洗手部、面部等接触肥料的部位。  
4.病虫害防治作业时，优先采用物理防治、生物防治方法，如需使用化学农药，须选择符合国家规定的低毒、低残留农药，严禁使用禁用、限用农药；作业前检查喷雾器等设备，确保无泄漏，药剂配比准确；作业人员须佩戴防毒面具、防护服、手套、护目镜等全套防护用品，在上风向作业，避免逆风喷洒；作业结束后，及时清洗设备和防护用品，妥善处理农药包装废弃物，不得随意丢弃；作业区域须设置警示标志，禁止无关人员进入，防止农药中毒。​
5.抚育修剪作业时，使用修枝剪、锯子等工具前，检查工具锋利度和牢固性，确保安全；修剪高大苗木时，不得攀爬未稳固的梯子或直接攀爬苗木，须使用稳固的作业平台，防止坠落；修剪下来的枯枝、枝条须及时清理，避免堆积在作业区域引发火灾或妨碍通行；使用机械设备进行修剪作业时，严格按照设备操作规程操作，防止机械伤害。
（五）其他责任
1.乙方必须建立健全作业人员日常管理制度、安全隐患检查整改制度、灾害天气事故预防制度、人员转移安置制度，视情况组织作业人员开展简单的事故应急处置演练（如火灾逃生、农药中毒急救、伤员急救等），演练频率每季度不少于1次。对作业人员发现并报告的安全隐患或紧急情况，乙方须在1小时内响应，及时整改或妥善处理。​
2.发生安全事故后，乙方须在15分钟内立即向甲方报告事故情况（包括事故时间、地点、伤亡人数、事故原因初步判断等），同时组织开展事故自救，做好现场保护和伤员救治工作，如发生农药中毒事故，须立即采取催吐、解毒等急救措施，必要时拨打120急救电话，对伤员进行简单救治后妥善转移至医疗机构，防止事故扩大或造成二次伤害。
三、其他约定
（一）本协议书未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等法律效力。
（二）若乙方违反本协议书约定，导致发生安全事故或造成甲方损失的，甲方有权依据本协议书要求乙方承担赔偿责任；若发生安全生产责任事故，造成人员伤亡且经认定乙方负主要责任的，甲方有权单方面解除双方签订的《营林工程承揽合同书》，并扣除乙方合同履约保证金。
（三）本协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。自乙方进场作业施工之日起生效，至作业施工完毕且甲方验收合格后自动终止。

甲方（章）：广东肇鼎储备林投资有限公司封开分公司
甲方现场施工安全员：
甲方片区业务分管责任人：
甲方负责人：


乙方（章）：
乙方现场施工安全员：
乙方法人代表（签章）：
联系电话：

年  月  日
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